УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Троицксантехсервис"

_______________С.В.Ломовцев

«___»_______________20___г.

План

мероприятий  по  подготовке  жилого  фонда

к отопительному сезону  2012-2013г.г.

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая стоимость работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30 лет ВЛКСМ,2 | смена задвижек d 100 | шт. | 2 | 5,7 | июль | Выполнение работ планируется по согласованию и решению общего собрания собственников жилья многоквартирного жилого дома на средства собранные собственников жилья |
| 2. | Гагарина, 14А | смена розлива отопления d 89 | м/п | 20 | 10 | август |  |
| 3. | Гагарина, 18 | смена розлива отопления d 57 | м/п | 40 | 15 | июнь |  |
| 4. | Гагарина, 22 | смена вентилей d 15 | шт. | 90 | 82 | июнь |  |
| 5. | Гагарина, 28 | смена вентилей стояков отопления d 20 | шт. | 90 | 83 | июнь |  |
| 6. | Гагарина, 40 | смена вентилей стояков отопления d 20 | шт. | 90 | 83 | август |  |
| 7. | Денисова, 34 | смена розлива ГВС d 57 | м/п | 40 | 14 | июнь |  |
| 8. | Карташова, 42 | смена задвижек d | шт. | 1 | 2,5 | июнь |  |
| 9. | Карташова, 44 | смена задвижек отопления d 80 | шт. | 2 | 5 | июль |  |
| 10. | Карташова, 39 | смена розлива ГВС d 57 | м/п | 60 | 20 | июль |  |
| 11. | Красногвардейская, 151 | смена розлива ГВС d 80 | м/п | 80 | 50 | август |  |
| 12. | Советская, 135 | смена розлива ГВС d 50 | м/п | 40 | 14 | июнь |  |
| 13. | Советская, 137 | смена задвижек отопления d 80 | шт. | 4 | 11 | июль |  |
| 14. | Советская, 19 | смена розлива ГВС d 57 | м/п | 40 | 14 | июнь |  |
| 15. | Советская, 27 | смена вентилей стояков отопления d 20 | шт. | 60 | 57 | июль |  |
| 16. | Советская, 6 | смена розлива ГВС d 57 | м/п | 40 | 14 | август |  |
| 17. | Селивановская, 51 | смена секции в/нагревателя | шт. | 2 | 80 | июль |  |
| 18. | Фрунзе, 2 | ревизия запорной арматуры | шт. | 10 | 16 |  |  |
| 19. | Гагарина, 3; 3А; 3Б; 3В; 7; 14А; 14; 16; 16А; 18; 22; 24; 26; 28;30; 32А; 40 | ревизия запорной арматуры d 80 | шт. | 172 | 275 | июль-август |  |
| 20. | Советская, 2; 6; 8; 19; 21; 23; 25; 27; 33; 35 | ревизия запорной арматуры d 80 | шт. | 74 | 116 | июль-август |  |
| 21. | Денисова, 9; 32; 34; 36А; 36; 38 | ревизия запорной арматуры d 50; 80 | шт. | 36 | 58 | июль-август |  |
| 22. | Рабочая, 37; 39; 41 | ревизия запорной арматуры d 100 | шт. | 30 | 48 | июль-август |  |
| 23. | Советская, 125 | смена труб канализации | м/п | 80 | 25 | август |  |
| 24. | Карташова, 35 | смена труб канализации | м/п | 80 | 25 | август |  |
| 25. | Степные Зори | смена запорной арматуры | шт. | 3 | 3 | Июль |  |
|  |  | ревизия запорной арматуры | шт. | 12 | 18 | Август |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1144,2 |  |  |

Директор ООО «Троицксантехсервис»                                                     С.В.Ломовцев